### PROJE
FAZ 0: Proje Hazırlığı (Tüm ekip, 2 gün)

- 0.1 Android projesi kurulumu (Gradle, Jetpack Compose, Hilt/Koin)

- 0.2 FastAPI proje iskeleti, Docker Compose ile PostgreSQL+Redis ayağa kaldırma

- 0.3 Veritabanı migrasyon aracı (Alembic) konfigürasyonu

- 0.4 Ortak API kontratları için Swagger/OpenAPI şablonu

### FAZ 1: Veritabanı Tasarımı ve Temel Altyapı

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | PostgreSQL şeması: kullanıcı, metrikler, hedefler, bildirimler, skorlar, rozetler, arkadaşlık, ödeme geçmişi tabloları | Veritabanı |
| 1.2 | TimescaleDB hypertable veya partitioning (metrikler için) | Veritabanı |
| 1.3 | İndeksleme (kullanıcı+tarih, arkadaş aramaları) | Veritabanı |
| 1.4 | Migration dosyaları ve seed data (test kullanıcıları, rozet tanımları) | Veritabanı |
| 1.5 | Yeni: Rozet tanımları tablosu (badges: id, name, description, criteria, icon) ve kullanıcı rozetleri (user_badges: user_id, badge_id, earned_at) | Veritabanı |
| 1.6 | Yeni: Arkadaşlık tablosu (friendships: user_id, friend_id, status, created_at) | Veritabanı |
| 1.7 | Yeni: Ödeme geçmişi tablosu (payment_history: user_id, amount, currency, status, payment_method, created_at) | Veritabanı |
| 1.8 | Swagger/OpenAPI şablonu oluşturma (ilk endpoint listesi) | Backend |
| 1.9 | Android mock API sunucusu (OkHttp interceptor ile mock yanıtlar) | Android |

### FAZ 2: Kimlik Doğrulama ve Kullanıcı Yönetimi

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | FastAPI'de OTP servisi (simülasyon: 1234), rate limiting | Backend |
| 2.2 | JWT oluşturma (python-jose) ve doğrulama middleware | Backend |
| 2.3 | Kullanıcı profili endpoint'leri (ad, boy, kilo, kronik durum, premium) | Backend |
| 2.4 | Yeni: Paycell ödeme simülasyonu ve abonelik yönetimi endpoint'leri (POST /payment/upgrade, GET /payment/history, DELETE /subscription) | Backend |
| 2.5 | Ödeme geçmişi listesi ve iptal/ yenileme mantığı | Backend |
| 2.6 | GSM kayıt/giriş ekranı (Jetpack Compose) | Android |
| 2.7 | JWT yönetimi (DataStore'da saklama, interceptor ile token yenileme- BU KISM İÇİN melike endpoint vereceğim.) | Android |
| 2.8 | Premium yükseltme ve abonelik yönetimi ekranları | Android |
| 2.9 | Yeni: Ödeme geçmişi listesi ve abonelik durumu ekranı | Android |

|  | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 2.X.1 | Rol ve Yetkilendirme Altyapısı: users tablosuna role alanı eklenmesi (varsayılan: user, opsiyonel: premium_user, admin). JWT token payload'ına role bilgisinin eklenmesi. | Veritabanı & Backend |
| 2.X.2 | Admin Yetkilendirme Middleware'i: FastAPI'de /admin/* rotalarını koruyan, gelen JWT'de role: admin kontrolü yapan bir dependency/middleware yazılması. | Backend |
| 2.X.3 | Admin Kullanıcı Tanımlama: Sisteme ilk admin kullanıcısını eklemek için özel bir seed script veya komut satırı aracı yazılması (manuel veritabanı kaydı oluşturma). | Backend |
| 2.X.4 | Admin Dashboard API Endpoint'leri: |  |
|  | • GET /admin/stats: Toplam kullanıcı, premium kullanıcı, aktif hedef sayısı gibi anlık sistem istatistikleri. | Backend |
|  | • GET /admin/users: Kullanıcı listesi (arama, filtreleme, role göre sıralama ile). | Backend |
|  | • PUT /admin/users/{id}/role: Bir kullanıcının rolünü güncelleme (örn. user'ı premium_user yapma veya admin atama). | Backend |
|  | • DELETE /admin/users/{id}: Kullanıcı hesabını ve ilişkili tüm verilerini silme. | Backend |
| 2.X.5 | İçerik Yönetimi API'leri (Opsiyonel): Rozet tanımları ve bildirim şablonlarını yönetmek için CRUD endpoint'leri. | Backend |
| 2.X.6 | Admin Web Arayüzü (Basit Panel): Backend geliştirici tarafından, hızlıca bir HTML template (Jinja2) veya basit bir React sayfası ile admin dashboard'unun oluşturulması. Bu panel, yukarıdaki API'leri kullanacak. Amaç: Android geliştiriciyi bekletmemek için minimum eforla yönetim arayüzü sağlamak. | Backend |
| 2.X.7 | Android'de Rol Farkındalığı: Kullanıcı giriş yaptıktan sonra JWT'deki role bilgisini okuyup, admin rolüne sahipse profil veya ayarlar menüsüne "Admin Paneli" bağlantısı eklenmesi (webview veya harici tarayıcıya yönlendirme). |  |

### FAZ 3: Sağlık Metrikleri Takip Sistemi

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Metrik kayıt endpoint'i (POST /metrics), validasyon, anomali işaretleme | Backend |
| 3.2 | Toplama stratejileri (SUM, AVG, LAST) ve günlük özet cache | Backend |
| 3.3 | Geçmiş veri düzeltme/silme | Backend |
| 3.4 | Simülasyon veri üretici endpoint'i | Backend |
| 3.5 | Yeni: Arka plan adım sayacı simülatörü için endpoint (POST /metrics/simulate/steps/start, POST .../stop) – kullanıcıya ait sanal adım üretimini başlatır/durdurur, backend'de periyodik olarak adım ekler (Celery task) | Backend |
| 3.6 | health_metrics ve daily_summary tablolarının yönetimi | Veritabanı |
| 3.7 | Metrik giriş UI'ları (adım, su bardağı, uyku, kilo, kalp, kalori öğün) – Jetpack Compose | Android |
| 3.8 | Günlük özet kartları için ViewModel ve veri katmanı | Android |
| 3.9 | Validasyon mesajları ve anomali uyarı diyalogları | Android |
| 3.10 | Yeni: Arka plan adım simülatörü kontrolü (başlat/durdur butonu, durum göstergesi) – Foreground Service ile arka planda adım üretimi ve API'ye gönderme | Android |

Not: Adım simülatörü için iki yaklaşım olabilir:

- Seçenek A (Tercih edilen): Backend'de Celery task, belirli aralıklarla kullanıcıya adım ekler. Android sadece başlat/durdur isteği atar.

- Seçenek B: Android Foreground Service, cihazda rastgele adım üretir ve API'ye gönderir.
Ben planı A seçeneğine göre kurdum, çünkü backend'de simülasyon daha kontrollü olur.

### FAZ 4: Hedef ve İlerleme Sistemi

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Hedef CRUD endpoint'leri, premium kontrolü | Backend |
| 4.2 | İlerleme yüzdesi hesaplama (haftalık/aylık) | Backend |
| 4.3 | Streak takibi (günlük kontrol, esnek streak) | Backend |
| 4.4 | Hedef tamamlandığında rozet kontrolü ve atama tetikleme | Backend |
| 4.5 | goals, goal_progress, streaks tabloları | Veritabanı |
| 4.6 | Hedef oluşturma ve ilerleme ekranları | Android |
| 4.7 | Streak göstergesi, rozet animasyonu | Android |
| 4.8 | Premium teklif ekranı (hedef sınırı) | Android |

### FAZ 5: Analitik, Görselleştirme ve Rapor Export

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Haftalık/aylık trend endpoint'leri | Backend |
| 5.2 | Karşılaştırma endpoint'i (bu hafta vs geçen hafta) | Backend |
| 5.3 | BMI hesaplama ve tarihsel seri | Backend |
| 5.4 | Öğün dağılımı (pasta) için veri | Backend |
| 5.5 | Dashboard özet endpoint'i (tek istekte tüm veriler) | Backend |
| 5.6 | Yeni: Rapor export endpoint'i (GET /report?period=weekly&format=pdf veya csv) – PDF için ReportLab/WeasyPrint, CSV için basit writer | Backend |
| 5.7 | Sorgu optimizasyonu, daily_summary tablosundan okuma | Veritabanı |
| 5.8 | Dashboard ana sayfa tasarımı (kartlar, progress barlar) | Android |
| 5.9 | Grafik bileşenleri (MPAndroidChart: LineChart, BarChart, PieChart) | Android |
| 5.10 | Trend ve karşılaştırma ekranları | Android |
| 5.11 | BMI kartı ve geçmiş grafik | Android |
| 5.12 | Yeni: Rapor indirme arayüzü (periyot seçimi, PDF/CSV butonu, indirme yöneticisi) | Android |

### FAZ 6: Bildirim Sistemi

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Bildirim oluşturma servisi (arka plan tetikleyiciler) | Backend |
| 6.2 | Su hatırlatma zamanlayıcısı, akşam veri hatırlatması, hedef %80 motivasyon | Backend |
| 6.3 | notifications tablosu ve REST endpoint'leri | Veritabanı |
| 6.4 | Android notification channel tanımları, FCM entegrasyonu (simülasyon için local notification) | Android |
| 6.5 | In-app bildirim listesi ve badge | Android |
| 6.6 | Hatırlatıcı ayarları ekranı | Android |

### FAZ 7: Premium AI Asistan

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | OpenAI/LLM istemcisi (FastAPI, httpx) | Backend |
| 7.2 | Sistem prompt ve veri ön işleme (kullanıcı özeti) | Backend |
| 7.3 | SSE streaming endpoint'i (GET /chat/stream) | Backend |
| 7.4 | Chat geçmişi Redis'te | Veritabanı |
| 7.5 | Chat arayüzü (Compose, LazyColumn, mesaj baloncukları, yazma animasyonu) | Android |
| 7.6 | Premium değilse tanıtım ve yükseltme kartı | Android |
| 7.7 | Hata durumları ve yeniden dene | Android |

### FAZ 8: Entegrasyonlar ve Sanal Saat Simülasyonu

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Apple Health / Google Fit okuma (Health Connect API – Android'de) | Backend (API) / Android (izinler ve veri gönderme) |
| 8.2 | Veri çakışma çözümü | Backend |
| 8.3 | WebSocket sunucusu (FastAPI WebSocket) – sanal saat için | Backend |
| 8.4 | Sanal saat Python script'i (her saniye veri üretir) | Veritabanı |
| 8.5 | Anlık veriyi batch insert ile kaydetme | Veritabanı |
| 8.6 | Android Health Connect izin ekranı ve senkronizasyon | Android |
| 8.7 | Canlı kalp atış hızı kartı (WebSocket, mini grafik) | Android |

### FAZ 9: Gamification – Puan, Sıralama, Rozetler ve Arkadaş Karşılaştırma

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Yaş/cinsiyete göre optimal metrik referans tablosu | Veritabanı |
| 9.2 | Haftalık puan hesaplama (Celery job, ağırlıklı skor) | Backend |
| 9.3 | Redis Sorted Set ile anonim sıralama | Veritabanı |
| 9.4 | Yeni: Rozet sistemi altyapısı – belirli olaylarda (ilk 10k adım, 30 gün streak) check_badges() tetiklenir, user_badges tablosuna eklenir | Backend |
| 9.5 | Rozet listesi ve kazanılan rozetler için endpoint | Backend |
| 9.6 | Yeni: Arkadaşlık yönetimi endpoint'leri (ekle, sil, listele) | Backend |
| 9.7 | Yeni: Arkadaş karşılaştırma endpoint'i (GET /friends/compare?friend_id=... – iki kullanıcının haftalık seçili metrik verileri) | Backend |
| 9.8 | Sağlık puanı kartı ve animasyonlu değişim | Android |
| 9.9 | Anonim lider tablosu ekranı | Android |
| 9.10 | Yeni: Rozet koleksiyonu ekranı (kazanılan/kazanılmayan) | Android |
| 9.11 | Yeni: Arkadaş ekleme/arama (kullanıcı adı/ID ile) ve arkadaş listesi | Android |
| 9.12 | Yeni: Arkadaş karşılaştırma ekranı (iki kullanıcının adım/su verileri yan yana grafikler) | Android |

### FAZ 10: Veri Gizliliği ve Güvenlik

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Hassas veri şifreleme (AES-256, cryptography kütüphanesi) | Backend |
| 10.2 | API güvenlik middleware'leri (CORS, rate limit) | Backend |
| 10.3 | Veri ihracı (JSON/CSV) ve hesap silme | Backend |
| 10.4 | Loglama politikası ve uygulaması | Veritabanı |
| 10.5 | AI anonimleştirme | Backend |
| 10.6 | HTTPS, sertifika yönetimi | Veritabanı |
| 10.7 | Kullanıcı veri indirme ve hesap silme arayüzü | Android |

### FAZ 11: Test ve Kalite

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Backend birim testleri (pytest, FastAPI TestClient) | Backend |
| 11.2 | API entegrasyon testleri | Backend |
| 11.3 | Veritabanı sorgu performans testleri | Veritabanı |
| 11.4 | WebSocket ve yük testi | Veritabanı |
| 11.5 | Android birim ve UI testleri (JUnit, Compose testing) | Android |
| 11.6 | Uçtan uca testler (manuel/scenario) | Tüm ekip |
| 11.7 | Hata izleme (Sentry entegrasyonu) | Backend/Veritabanı |

### FAZ 12: Dağıtım

| # | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Dockerfile ve docker-compose.prod | Veritabanı |
| 12.2 | CI/CD (GitHub Actions) | Veritabanı |
| 12.3 | Android release build ve mağaza dağıtımı | Android |
| 12.4 | Backend deployment (sunucu, SSL) | Backend |
| 12.5 | Yedekleme stratejisi | Veritabanı |
| 12.6 | Canlıya alma kontrol listesi | Tüm ekip |

## 📌 Yeni Özelliklerin Fazlara Dağılım Özeti

| Yeni Özellik | Ana Faz | Sorumlu Roller |
| --- | --- | --- |
| Arka plan adım simülatörü | Faz 3 (3.5, 3.10) | Backend (Celery task), Android (Foreground Service kontrolü) |
| Sağlık raporu export (PDF/CSV) | Faz 5 (5.6, 5.12) | Backend (rapor üretimi), Android (indirme arayüzü) |
| Arkadaş karşılaştırma | Faz 9 (9.6, 9.7, 9.11, 9.12) | Backend (arkadaşlık ve karşılaştırma API), Veritabanı (friendships tablosu), Android (arayüz) |
| Rozet/başarı sistemi | Faz 9 (9.4, 9.5, 9.10) | Backend (rozet motoru), Veritabanı (badges, user_badges), Android (koleksiyon ekranı) |
| Paycell ödeme geçmişi ve abonelik yönetimi | Faz 2 (2.4, 2.5, 2.9) | Backend (endpoint'ler), Veritabanı (payment_history), Android (ekran) |